## Slide 1
⬚ Uw logo (rechtsklik → Afbeelding wijzigen)
VERTROUWELIJK · BESTUURSVERGADERING
NIS2 COMPLIANCE · BOARDRAPPORTAGE
NIS2 Boardrapportage
Status, risico's en gevraagde besluiten
Voorbeeld B.V. · Q2 2026 · 30-06-2026
MKBTechGids · NIS2 Compliance Toolkit · KVK 27348456 · BTW NL004968309B61
Notes: Cover. Vervang het logovak rechtsboven door uw logo en pas bedrijfsnaam/periode aan. Open met: "Goedemiddag, dit is de NIS2-statusrapportage over Q2 2026. Ik neem u mee langs onze weerbaarheid, de grootste risico's en de besluiten die ik u vraag te nemen."

## Slide 2
LEESWIJZER
Hoe gebruikt u dit board-pack
uw logo
• Dit pack is vooraf ingevuld met een FICTIEF voorbeeld (Voorbeeld B.V.). Vervang alle cijfers door uw eigen gegevens.
• Werk eerst het bijgeleverde Excel-werkboek bij — elk tabblad komt overeen met één slide hierna.
• Kopieer per tabblad het tabelbereik en plak het in de bijbehorende slide (Plakken speciaal → afbeelding houdt de opmaak strak).
• Logo: vervang het grijze logovak op de titelslide en rechtsboven elke slide (rechtsklik → Afbeelding wijzigen).
• Spreeknotities: onder elke slide staat een suggestietekst (Beeld → Notities). Pas ze aan uw boodschap aan.
• RAG-codering: ● Groen = op orde · ▲ Amber = aandacht · ■ Rood = actie vereist (kleur + symbool, ook leesbaar bij kleurenblindheid).
Vertrouwelijk · MKBTechGids NIS2 Boardrapportage · Voorbeeld B.V. (voorbeeld)
2
Notes: Interne leeswijzer — verwijder deze slide vóór de bestuursvergadering of houd hem als bijlage. Het Excel-werkboek is de bron; deze deck is de presentatielaag.

## Slide 3
AGENDA
Wat bespreken we vandaag
uw logo
1
Managementsamenvatting & gevraagde besluiten
2
Compliance-volwassenheid en trend
3
Status per NIS2-domein (M1–M8)
4
Top-risico's en behandeling
5
Dreigingslandschap
6
Incidenten & meldplicht
7
Roadmap komend half jaar
8
Investering & ROI
9
Besluitvorming
Vertrouwelijk · MKBTechGids NIS2 Boardrapportage · Voorbeeld B.V. (voorbeeld)
3
Notes: Loop de agenda in 30 seconden langs. Benadruk dat slide 1 (samenvatting) de besluiten bevat; de rest is onderbouwing.

## Slide 4
MANAGEMENTSAMENVATTING
Kernboodschap & gevraagde besluiten
uw logo
62%
NIS2-volwassenheid
4
Open gaps — prioriteit Hoog
2
Incidenten deze periode
Q4 2026
Volgende directiereview
Belangrijkste boodschappen
• Cyberweerbaarheid steeg dit kwartaal van 48% naar 62%; MFA en back-up zijn uitgerold.
• Grootste resterende risico is ransomware via phishing (R-01); behandeling loopt, afronding Q3.
• Bestuur wordt gevraagd €18.500 budget 2026 goed te keuren en restrisico R-04 te accepteren.
Gevraagd besluit: goedkeuring maatregelen · vrijgave €18.500 budget 2026 · acceptatie restrisico R-04.
Vertrouwelijk · MKBTechGids NIS2 Boardrapportage · Voorbeeld B.V. (voorbeeld)
4
Notes: Dit is dé slide. Lees de drie boodschappen voor en ga direct naar het gevraagde besluit. Bron van de cijfers: Gap-Analyse (dashboard %), Risicoregister, Incidentenlog.

## Slide 5
VOLWASSENHEID
Compliance-volwassenheid & trend
uw logo
62%
Vorig kwartaal: 48% (+14 pt) Doel Q4 2026: 90% Bron: tabblad Dashboard van het werkboek (rekent automatisch uit de domeinstatus).
Chart: 
| Q1 2026 | Q2 2026 (nu) | Doel Q4
Volwassenheid | 0.48 | 0.62 | 0.9
Vertrouwelijk · MKBTechGids NIS2 Boardrapportage · Voorbeeld B.V. (voorbeeld)
5
Notes: Vertel het verhaal van vooruitgang: +14 punten dit kwartaal, maar nog 28 te gaan naar het doel van 90%. Koppel de stijging aan concrete maatregelen (MFA, back-up).

## Slide 6
COMPLIANCE-STATUS
Status per NIS2-domein (M1–M8)
uw logo
Domein / Module | Toelichting | Status
M1 · Scope & zelfevaluatie | Scope vastgesteld; belangrijke entiteit | ● Groen
M2 · Risicoanalyse + register | 24 risico's gescoord, register actueel | ● Groen
M3 · Beveiligingsmaatregelen | MFA live; encryptie/segmentatie deels | ▲ Amber
M4 · Leveranciersbeveiliging | Top-10 leveranciers nog te beoordelen | ▲ Amber
M5 · Bedrijfscontinuïteit | Back-up aanwezig; hersteltest nog niet maandelijks | ▲ Amber
M6 · Medewerkers & training | Training + phishing-simulatie gedaan | ● Groen
M7 · Documentatie & logging | Compliancedossier onvolledig | ■ Rood
M8 · Jaarlijkse review | Review gepland Q4 | ▲ Amber
● Groen = op orde ▲ Amber = aandacht ■ Rood = actie vereist
Vertrouwelijk · MKBTechGids NIS2 Boardrapportage · Voorbeeld B.V. (voorbeeld)
6
Notes: Focus op de Rode en Amberen. Hier: M7 (documentatie) is Rood — leg uit waarom en wat het actieplan doet.

## Slide 7
RISICO-OVERZICHT
Top-risico's & behandeling
uw logo
ID | Risico | Score | Behandeling | Eigenaar | Status
R-01 | Ransomware via phishing legt operatie plat | 4×5=20 | MFA + EDR + geteste back-up | CISO | ■ Rood
R-02 | Compromittering kritieke leverancier | 3×5=15 | Leveranciersbeoordeling + eisen | Inkoop | ▲ Amber
R-03 | Uitval kritiek systeem, geen geteste back-up | 3×4=12 | Maandelijkse hersteltest | IT-beheer | ▲ Amber
R-04 | Datalek persoonsgegevens | 2×4=8 | Access reviews + DLP | CISO | ● Groen
Vertrouwelijk · MKBTechGids NIS2 Boardrapportage · Voorbeeld B.V. (voorbeeld)
7
Notes: De top-4 uit het Risicoregister (hoogste W×I). R-01 (ransomware) is de prioriteit. Elk risico heeft een eigenaar en een behandeling — benadruk dat niets "onbeheerd" is.

## Slide 8
DREIGINGSLANDSCHAP
Relevante dreigingen voor onze sector
uw logo
Dreiging | Toelichting | Gekoppeld risico | Status
Ransomware / afpersing | Sectorbreed #1; via phishing en RDP | R-01 | ■ Rood
Supply-chain compromittering | Kwetsbare leverancier/dienst | R-02 | ▲ Amber
Uitval & continuïteit | Stroom, hardware, geen herstel | R-03 | ▲ Amber
Datalek / ongeautoriseerde toegang | Verkeerde rechten, insider | R-04 | ● Groen
Koppel deze dreigingen aan de sectorspecifieke Dreigingscatalogus (Energie / Transport / Zorg) en aan de top-risico's hierboven.
Vertrouwelijk · MKBTechGids NIS2 Boardrapportage · Voorbeeld B.V. (voorbeeld)
8
Notes: Laat zien dat de risico's niet uit de lucht komen: ze volgen uit het sectordreigingsbeeld. Verwijs naar de Dreigingscatalogus voor de onderbouwing.

## Slide 9
INCIDENTEN & MELDPLICHT
Meldplicht-prestatie deze periode (Art. 23)
uw logo
Indicator | Deze periode | Status
Significante incidenten | 2 | ▲ Amber
Vroegtijdige waarschuwing < 24u | 2 / 2 | ● Groen
Volledige melding < 72u | 1 / 2 | ▲ Amber
Eindrapport < 1 maand | 2 / 2 | ● Groen
Open verbeterpunten | 3 | ▲ Amber
Aandachtspunt: één melding overschreed de 72-uurstermijn — verbeterpunt opgenomen in het actieplan.
Vertrouwelijk · MKBTechGids NIS2 Boardrapportage · Voorbeeld B.V. (voorbeeld)
9
Notes: Wees eerlijk over de gemiste 72-uurstermijn — bestuur wil weten dat we ervan leren. Koppel aan verbeterpunt in het actieplan.

## Slide 10
ROADMAP
Prioriteiten komend half jaar
uw logo
Q3 2026
MFA op alle resterende systemen CISO · €1.500
Maandelijkse back-up hersteltest IT-beheer · €0
Q4 2026
Top-10 leveranciers beoordelen Inkoop · €0
Compliancedossier M7 compleet CISO · €0
Vertrouwelijk · MKBTechGids NIS2 Boardrapportage · Voorbeeld B.V. (voorbeeld)
10
Notes: Vertel het pad naar 90%: Q3 = afdwingen MFA + hersteltest; Q4 = leveranciers + dossier. Elke kaart heeft eigenaar en kosten.

## Slide 11
INVESTERING & ROI
Wat kost NIS2-compliance? — voor de CFO
uw logo
Investeringscategorie | Indicatieve kosten | Prioriteit
Quick wins (MFA, patching, back-up) | €0 – €2.000 / jaar | ● Groen
Governance & proces | €0 – €3.000 / jaar | ● Groen
Technische maatregelen (EDR, SIEM) | €1.000 – €60.000 / jaar | ▲ Amber
Externe validatie (pentest, audit) | €3.000 – €15.000 / jaar | ▲ Amber
Geraamd totaalbudget 2026: €18.500. Kostenanker: externe quickscan €2.000–€5.000 eenmalig · deze toolkit vanaf €49 (excl. btw).
Vertrouwelijk · MKBTechGids NIS2 Boardrapportage · Voorbeeld B.V. (voorbeeld)
11
Notes: Voor de CFO: het gros van de winst zit in goedkope quick wins. Zet het totaalbudget af tegen de kosten van een externe consultant en tegen de boete-/uitvalrisico's.

## Slide 12
BESLUITVORMING
Gevraagde besluiten van het bestuur
uw logo
Het bestuur wordt gevraagd te besluiten over (Art. 20 — goedkeuring & toezicht):
✓
Goedkeuring van het geactualiseerde risicobeheer en de maatregelen (Art. 20).
✓
Vrijgave van €18.500 budget voor 2026 (zie Investering).
✓
Acceptatie van restrisico R-04 (datalek) na de geplande access reviews.
✓
Bevestiging van de bestuurlijke bewustzijnsverklaring (los document V1).
Vertrouwelijk · MKBTechGids NIS2 Boardrapportage · Voorbeeld B.V. (voorbeeld)
12
Notes: Vraag per punt expliciet om akkoord en laat het notuleren. Dit is wat NIS2 Art. 20 verwacht: aantoonbare goedkeuring door het bestuur.

## Slide 13
BIJLAGE
Methodologie, bronnen & disclaimer
uw logo
• Bronnen: Gap-Analyse (volwassenheid %), Risicoregister R1 (top-risico's), Incidentenlog R4, Dreigingscatalogus.
• Volwassenheid is indicatief (Groen=100% · Amber=50% · Rood=0%, gemiddeld over M1–M8) — geen formeel CMMI/ISO-model.
• Scope: NIS2-richtlijn (EU) 2022/2555, in Nederland de Cyberbeveiligingswet (Cbw).
• Periode en cijfers in deze rapportage zijn een FICTIEF voorbeeld (Voorbeeld B.V.) — vervang door uw eigen gegevens.
Disclaimer: zelfrapportage o.b.v. de NIS2 Compliance Toolkit. Geen juridisch advies of onafhankelijke audit. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerd adviseur of de toezichthouder.
Vertrouwelijk · MKBTechGids NIS2 Boardrapportage · Voorbeeld B.V. (voorbeeld)
13
Notes: Bijlage — laat zien dat de cijfers traceerbaar zijn naar de toolkit-onderdelen. Houd de disclaimer zichtbaar.

## Slide 14
Besluiten & vervolg
Volgende directiereview: Q4 2026 (Module 8 — Jaarlijkse Review).
info@mkbtechgids.nl · mkbtechgids.nl
MKBTechGids · KVK 27348456 · BTW NL004968309B61 · Brielle, Nederland
Notes: Sluit af met de genomen besluiten en de datum van de volgende review. Bedank het bestuur.